ATLM 글로벌 사이트 (intl.atlm.kr)

2차 재검증 보고서

| 검증일 | 2026년 4월 10일 |
| --- | --- |
| 대상 URL | intl.atlm.kr (Shopify 글로벌 자사몰) |
| 보고 대상 | 대표 이원영 / 개발사 미팅 자료 겸용 |

# 경영자 요약 (Executive Summary)

1차 점검 이후 P0 이슈 대부분이 그대로 방치되어 있습니다. 오늘 개발사에 강하게 이행 기한을 요구하시기 바랍니다.

## 2차 재검증 핵심 발견 3가지

발견 1 — 1차 P0 이슈 대부분 미해결

- intl.atlm.kr 홈페이지 <title> 공백 → 그대로

- 전 페이지 메타 설명(Meta Description) 부재 → 그대로

- 404 오류 페이지 6개 (/pages/about, brand-story, shipping, returns, care-guide, /collections/bags) → 그대로

- 개선된 항목: 다국어·다통화 셀렉터(190여 개국, USD 기본) 도입 ← 유일하게 의미 있는 변화

발견 2 — 신규 치명적 구조 결함 (신규 발견, 최우선 처리)

⚠️ 이 두 가지는 1차 보고서에 없던 새로운 결함입니다. 수익 손실로 직결됩니다.

- /collections/top-handle 경로가 SHOULDER 컬렉션을 반환

- 실제 TOP HANDLE은 /collections/top-handle-1에 분리 존재

- 광고·인플루언서 링크로 유입된 고객이 엉뚱한 카테고리로 진입 → 이탈 가능성 상존

- /collections/itmes-for-men — 'items' 오타가 URL에 고정되어 사이트맵 등재

- 구글이 오타 URL을 색인하면 정상 URL로 교체 시 기존 SEO 자산 손실 발생

발견 3 — 'Marron 오타' 이슈 재정의

- 1차 보고서 지적: 메타 설명 내 Marron 오타

- 실제: 메타 설명 자체가 대다수 페이지에서 누락 상태

- 결론: '오타'가 아닌 '부재' 문제 → 메타 설명 일괄 입력이 선행 과제

# 우선순위 재배치표 (P0~P2)

| 등급 | 이슈 항목 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- |
| 🔴 P0 | 홈페이지 <title> 공백 | ❌ 미해결 |
| 🔴 P0 | 전 페이지 메타 설명 부재 | ❌ 미해결 |
| 🔴 P0 | 404 페이지 6개 (/pages/about 외 5건) | ❌ 미해결 |
| 🔴 P0 | /collections/top-handle → SHOULDER 반환 (신규) | 🆕 신규 발견 |
| 🔴 P0 | URL 오타 itmes-for-men 사이트맵 등재 (신규) | 🆕 신규 발견 |
| 🟡 P1 | 컬렉션 페이지 SEO 타이틀·설명 미입력 | ⚠️ 미해결 |
| 🟡 P1 | 상품 페이지 구조화 데이터(Schema) 누락 | ⚠️ 미해결 |
| 🟡 P1 | 이미지 alt 텍스트 일괄 누락 | ⚠️ 미해결 |
| 🟢 P2 | 다국어·다통화 셀렉터 | ✅ 개선 완료 |
| 🟢 P2 | canonical 태그 설정 | ⚠️ 확인 필요 |

# 개발사 미팅 — 강제 답변 요구 질문 7개

아래 질문은 오늘 미팅에서 개발사로부터 서면 또는 구두 확인을 받아야 합니다. '검토하겠습니다'는 답변 불가. 완료 일정을 받으세요.

| No. | 질문 |
| --- | --- |
| Q1 | 홈페이지 <title>이 공백인 이유는 무엇이며, 수정 완료 기한은 언제입니까? |
| Q2 | /collections/top-handle이 SHOULDER 컬렉션을 반환하고 있습니다. 언제 알았으며, 수정 기한은? |
| Q3 | URL에 오타(itmes-for-men)가 박혀 사이트맵에 올라가 있습니다. 301 리다이렉트와 URL 수정을 언제까지 완료하겠습니까? |
| Q4 | 전 페이지 메타 설명이 비어 있습니다. 일괄 입력 작업 일정을 주십시오. |
| Q5 | 404 오류 6개 페이지(/pages/about, brand-story, shipping, returns, care-guide, /collections/bags)를 언제까지 복구 또는 301 처리하겠습니까? |
| Q6 | 상품 페이지 구조화 데이터(Schema.org)가 누락되어 있습니다. 구현 계획이 있습니까? |
| Q7 | 이미지 alt 텍스트가 전체적으로 비어 있습니다. 자동화 입력 방안을 제시해 주십시오. |

# 경영자 직접 의사결정 사안 3가지

아래 항목은 개발사가 처리할 수 없는 경영 판단 사항입니다. 이번 주 내 결정이 필요합니다.

의사결정 1 — 자사몰 할인 구조 개편

현 상황: atlm.kr 및 intl.atlm.kr에서 멤버십 쿠폰 10,000원 + 카카오 친구추가 5% + 상품 상시 10~15% 할인이 중복 운영

문제: Polène·Mansur Gavriel 벤치마크 포지셔닝과 정면 충돌. '미니멀 럭셔리' 브랜드가 상시 프로모션 구조를 유지하면 브랜드 자산 희석

권고: 자사몰은 풀프라이스 원칙으로 전환. W컨셉·29CM 할인은 마케팅 비용으로 회계 분리.

의사결정 2 — /collections/top-handle 경로 소유권 결정

top-handle-1 vs top-handle 중 정식 URL을 지금 확정해야 합니다.

이미 외부(광고, 인플루언서, SNS 링크)에 퍼진 URL이 있을 수 있으므로, 잘못된 경로를 301로 영구 처리 후 정식 URL을 모든 마케팅 채널에 재배포해야 합니다.

권고: /collections/top-handle을 정식 URL로 확정하고, top-handle-1은 301 리다이렉트. 오늘 미팅에서 개발사에 즉시 지시.

의사결정 3 — 글로벌 SEO 콘텐츠 인력 확보 여부

메타 설명, alt 텍스트, 구조화 데이터, 컬렉션 설명 등 SEO 콘텐츠 입력 작업은 개발사 범위가 아닙니다.

현재 비주얼팀이나 MD팀이 이를 담당하기에는 업무 부하가 있으며, 전문 SEO 카피라이터 또는 에이전시 단기 투입이 현실적입니다.

권고: 26SS 시즌 종료 전(5월 말 기준)까지 글로벌 SEO 콘텐츠 단기 대응 리소스를 확정하십시오.

본 보고서는 AI 자동 검증 결과를 기반으로 작성되었으며, 경영자 판단 자료로만 활용하시기 바랍니다.

Atelier de LUMEN  ·  (주)아메스코테스  ·  2026.04.10